PharmSITA

Planning Besar dan Backlog Task Aplikasi

Status dokumen: Draft planning awal berdasarkan audit statis. Belum ada perubahan kode pada aplikasi.

Tujuan utama: menjadikan prototype PharmSITA lebih stabil, aman, dan siap disambungkan ke backend tanpa kehilangan alur kerja utama mahasiswa, dosen, koordinator, dan admin.

# Ringkasan Eksekutif

Aplikasi saat ini sudah memiliki cakupan role luas: mahasiswa, dosen, admin, dan kordinator/koordinator.

Fondasi masih prototype: auth mock, data mock, localStorage, dan beberapa panel simulasi masih muncul di UI.

Prioritas awal bukan menambah fitur besar, tetapi menstabilkan auth, akses role, navigasi, dan mode demo.

Setelah fondasi stabil, pekerjaan berikutnya adalah service layer, kontrak backend, refactor komponen besar, lalu QA regresi.

# Planning Besar

| Phase | Fokus | Ruang Lingkup | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Baseline QA | Install dependency, jalankan build/typecheck, smoke test route utama, dan dokumentasikan status aktual. | Aplikasi bisa dijalankan dan daftar issue teknis tervalidasi. |
| 1 | Stabilisasi Prototype | Amankan auth mock, sembunyikan demo control, rapikan role navigation, dan sinkronkan dokumentasi. | Prototype aman untuk demo dan tidak membingungkan user. |
| 2 | Arsitektur Data & Backend Contract | Buat service layer, tipe data domain, dan mapping endpoint untuk auth, pengajuan, validasi, bimbingan, sidang, revisi, dokumen. | Frontend siap migrasi dari localStorage/mock ke API. |
| 3 | Refactor Modul Besar | Pecah workflow jumbo menjadi hook, service, komponen presentasional, dan state kecil. | Kode lebih mudah dites, diperbaiki, dan dikembangkan. |
| 4 | Production QA | Tambah smoke test, regression checklist, validasi role, dan skenario end-to-end per user. | Release candidate lebih aman dan dapat diverifikasi berulang. |

# Backlog Prioritas

| ID | Task | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Auth mock terlalu permisif | Ubah login mock agar username tidak dikenal ditolak; siapkan interface auth untuk backend. | Critical |
| C-02 | Password plaintext | Hentikan tampilan password di UI dan hindari penyimpanan password plaintext pada localStorage. | Critical |
| C-03 | Demo controls terlihat user | Bungkus panel simulator/reset/buka kunci paksa dengan flag VITE_DEMO_MODE. | Critical |
| C-04 | Naming role koordinator | Putuskan standar final: koordinator atau kordinator; buat mapping kompatibilitas bila perlu. | Critical |

| ID | Task | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Role-aware profile navigation | Perbaiki Header agar View Profile mengikuti role login, bukan hardcode mahasiswa. | High |
| H-02 | Route consistency | Audit route detail admin/koordinator/dosen dan pastikan dynamic route :id bekerja konsisten. | High |
| H-03 | Service boundary | Pisahkan akses localStorage/mock ke service layer per domain. | High |
| H-04 | README update | Sinkronkan dokumentasi role, route, cara login demo, dependency, dan status prototype. | High |
| H-05 | Form validation baseline | Standarkan validasi input penting: link Drive, file upload, email, password, required fields. | High |

| ID | Task | Deskripsi | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Refactor BimbinganWorkflow | Pecah file besar menjadi hook state, service, dan komponen per section. | Medium |
| M-02 | Refactor PendaftaranTACombined | Pisahkan persyaratan, pengajuan judul, riwayat, dan simulator. | Medium |
| M-03 | Refactor AdminMasterDataPage | Pisahkan tab master data, form modal, table config, dan persistence helper. | Medium |
| M-04 | Encoding/UI copy cleanup | Bersihkan karakter rusak seperti mojibake dan rapikan bahasa UI. | Medium |
| M-05 | Accessibility pass | Tambah aria-label pada icon button, modal close, dan kontrol penting. | Medium |

# Rencana Urutan Eksekusi

Buat branch kerja dan baseline: install dependency, jalankan build, catat error, dan smoke test halaman login serta dashboard tiap role.

Kerjakan Critical batch: auth mock, password plaintext, demo mode flag, dan keputusan naming role.

Kerjakan High batch: navigasi profile, konsistensi route, service boundary awal, README, dan validasi form dasar.

Lakukan QA regresi manual: login tiap role, akses menu, submit form mock, validasi pengajuan, dan logout.

Mulai refactor Medium secara bertahap setelah alur utama stabil.

# Acceptance Criteria Awal

User tidak bisa login dengan username acak kecuali memang mode demo mengizinkan.

Tidak ada password plaintext yang terlihat di halaman admin atau modal detail.

Panel demo/simulator tidak tampil saat demo mode dimatikan.

Profile navigation selalu menuju route sesuai role login.

Build TypeScript dan Vite dapat berjalan tanpa error blocking.

README menjelaskan kondisi aplikasi terkini secara akurat.

# Catatan Keputusan yang Perlu Disepakati

Apakah istilah route final memakai /koordinator atau tetap /kordinator untuk kompatibilitas data lama?

Apakah panel simulator masih diperlukan untuk demo internal, atau dipindahkan seluruhnya ke halaman admin/dev-only?

Backend akan dibuat setelah frontend stabil, atau frontend langsung disesuaikan dengan API yang sudah ada?

Apakah akun admin boleh membuat password awal, atau sistem harus generate token aktivasi/reset password?

# Draft Sprint Pertama

| Waktu | Fokus | Output |
| --- | --- | --- |
|  | Setup & QA baseline | Install dependency, build, smoke test, catat route/error. |
|  | Auth dan password | Perketat login mock, hilangkan password plaintext dari UI/storage demo. |
|  | Demo mode | Tambahkan VITE_DEMO_MODE dan sembunyikan simulator/reset/buka kunci. |
|  | Navigation & route cleanup | Perbaiki Header profile route, audit dynamic detail route. |
|  | Docs & regression | Update README, jalankan ulang smoke test, susun laporan perubahan. |